테스트 계획서

Test Plan

Medusa 헤드리스 커머스 — 스토어프론트 구매 플로우 기능 검증

대상 버전: Medusa 2.15.5

작성자: 김정석

문서 버전 1.0  |  작성일: 2026-06-11

# 1. 문서 개요

본 문서는 Medusa 기반 셀프호스팅 헤드리스 커머스 애플리케이션의 스토어프론트 구매 플로우에 대한 기능 검증 활동을 정의한다. 검증 범위, 접근 방식, 환경, 일정, 산출물, 결함 심각도 기준 및 리스크를 기술하여, 설계 → 수동 실행 → 결함 기록 → 선별 자동화로 이어지는 검증 프로세스의 기준 문서 역할을 한다.

## 1.1 목적

- 이 구매 플로우가 의도한 비즈니스 규칙대로 동작하는지 블랙박스 관점에서 검증한다.

- 정상 경로뿐 아니라 경계값·예외·상태 전이 관점의 결함을 조기에 식별한다.

- 반복 회귀 가치가 높은 시나리오를 선별하여 자동화 회귀 스위트로 구축한다.

## 1.2 대상 독자

QA 담당자, 백엔드/프론트엔드 개발자, 채용 평가자(포트폴리오 검토자).

# 2. 대상 시스템 및 환경

검증 대상은 Turborepo 모노레포로 구성된 Medusa 커머스 애플리케이션이며, 백엔드(Admin·Store API)와 스토어프론트(Next.js)가 분리되어 있다.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 시스템 | Medusa 2.15.5 (셀프호스팅 헤드리스 커머스) |
| 아키텍처 | Turborepo 모노레포 (backend + storefront 분리) |
| 백엔드 | apps/backend — 포트 9000, Admin Dashboard /app |
| 스토어프론트 | apps/storefront (Next.js) — 포트 8000 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL (설치 시 선택) |
| Node.js | v22.22.0 (engines: >=20) |
| 패키지 매니저 | npm 8.19.2 |
| 자동화 도구 | Playwright (Chromium 기준), GitHub Actions CI |
| 언어/런타임 | TypeScript 5.6, React 18 |
| 테스트 데이터 | backend:seed 스크립트로 생성한 샘플 상품·재고 |

비고: 백엔드 패키지에는 jest 기반 단위·통합(HTTP/모듈) 테스트 인프라가 내장되어 있으며, 본 계획서의 E2E 검증은 그 상위 계층으로 위치한다.

# 3. 검증 범위

## 3.1 검증 대상 (In Scope)

스토어프론트 사용자 구매 여정을 중심으로 다음 5개 영역을 대상으로 한다. 본 사이클(Day 2~3)에서는 그중 구매 플로우 영역을 우선 착수한다.

| 영역 | 주요 검증 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 구매 플로우 | 상품 상세 → 장바구니 → 수량 변경 → 체크아웃 입력 검증 | 최우선 (본 사이클) |
| 상품 탐색 | 목록↔상세 데이터 정합성, 검색·필터 | 높음 |
| 회원/인증 | 가입·로그인·게스트 체크아웃 분기 | 중간 |
| Admin 기능 | 상품 등록·재고·주문 관리(스토어 반영 정합성) | 중간 |
| 세션/영속성 | 새로고침·재방문 시 장바구니 유지 | 낮음 |

## 3.2 검증 제외 (Out of Scope)

아래 항목은 본 검증의 범위에서 제외하며, 제외 사유를 함께 명시한다. 범위를 명확히 한정하여 검증의 깊이와 재현 안정성을 확보하기 위함이다.

- 결제 PG 연동: 외부 결제 PG(게이트웨이) 실제 연동 및 정산 — 외부 의존성으로 결과 비결정적, 검증 통제 불가.

- 성능/부하: 응답 시간·동시 부하 등 성능/부하 — 기능 검증과 목표가 상이하며 별도 도구·환경 필요.

- 보안 취약점: 인증·인가 취약점, 침투 테스트 — 별도 보안 검증 활동의 영역.

- 크로스 브라우저: 다양한 브라우저·디바이스 매트릭스 — 본 사이클은 Chromium 기준 기능 정합성에 집중.

# 4. 검증 접근 방식

## 4.1 적용 기법

요구사항·동작 명세 기반의 블랙박스 테스트를 중심으로, 다음 설계 기법을 적용한다.

- 동등 분할: 정상/유효 입력과 무효 입력을 그룹화하여 대표값으로 검증 (예: 이메일 형식 유효/무효).

- 경계값 분석: 수량 0·1·재고 상한 등 결함이 밀집하는 경계 지점을 집중 검증.

- 상태 전이: 장바구니 담기/수량 변경/삭제에 따른 합계 재계산 등 상태 변화의 정확성을 검증.

- 예외 경로: URL 직접 접근 등 비정상 경로에서의 차단·예외 처리 동작을 검증.

## 4.2 검증 절차

자동화를 먼저 작성하지 않고, 다음 순서를 엄격히 준수한다. 검증 설계 사고와 결함 발견 과정을 산출물로 남기기 위함이다.

- 설계 — 케이스별 '왜 이 케이스인가' 설계 의도와 기대 결과를 명세한다.

- 수동 실행 — 케이스를 1회 손으로 실행하고 실제 결과를 기록한다.

- 결함 기록 — 발견 즉시 재현 절차·기대 vs 실제·심각도를 결함 리포트로 작성한다.

- 선별 자동화 — 회귀 가치와 결과 결정성이 높은 케이스만 Playwright로 자동화한다.

## 4.3 자동화 대상 선별 기준

케이스 명세를 모두 완성한 뒤, 다음 기준으로 자동화 대상을 선별한다. 자동화 개수가 아니라 회귀 효율을 기준으로 한다.

- 반복 실행 시 회귀 가치가 높은가 (핵심 구매 경로상에 있는가).

- 결과가 결정적인가 (외부 의존·랜덤 요소 없이 동일 입력에 동일 결과).

- 단언(assert)을 기댓값과의 일치로 정밀하게 표현할 수 있는가.

# 5. 결함 심각도 기준

결함은 '결과의 회복 불가능성'과 '핵심 비즈니스 가치 차단' 정도를 기준으로 분류한다. 특히 잘못된 금액·수량이 그대로 확정되는 경우를 Blocker로 본다.

| 심각도 | 정의 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Blocker | 구매 플로우 진행 불가, 또는 진행되더라도 금액·수량이 틀리게 확정됨 | 합계 오계산 주문 성립, 결제 단계 진입 불가 |
| Critical | 핵심 기능 동작하나 우회 필요, 또는 표시 데이터 정합성 붕괴 | 목록↔상세 가격 불일치 |
| Major | 기능은 되나 예외 처리·검증 메시지 미흡 | 옵션 미선택 안내 부재 |
| Minor | 사용성·표기 수준의 경미한 결함 | 문구 오타, 정렬 어긋남 |

# 6. 산출물 및 일정

## 6.1 산출물

| 산출물 | 내용 |
| --- | --- |
| 테스트 계획서 | 본 문서 (v1.0) |
| 테스트 케이스 명세서 | 15~25개, 케이스별 설계 의도 포함 |
| 결함 리포트 | 3~5건, 재현 절차·기대 vs 실제·심각도 |
| Playwright 자동화 | 8~12개 선별, Page Object 기반 구조 |
| GitHub Actions CI | push 시 자동 실행, 리포트 아티팩트 |
| README | 프로젝트 개요·실행 방법·결과 요약 |

## 6.2 진행 단계

Day 1 완료(설치·레포 생성) 이후, Day 2~3을 압축하여 설계 → 수동 실행 → 자동화 1사이클을 우선 완주한다.

- Day 1: 환경 구성, GitHub 레포 생성. (완료)

- Day 2~3: 구매 플로우 케이스 설계 → 수동 실행 → 결함 기록 → 선별 자동화.

- 이후: 나머지 영역 케이스 확장, CI 구성, README 정리.

# 7. 합격 기준 및 리스크

## 7.1 합격/불합격 기준

- 합격: Blocker 결함이 0건이며, 설계한 케이스의 기대 결과가 모두 충족됨.

- 불합격: 미해결 Blocker 결함이 1건 이상 존재함.

## 7.2 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 시드 데이터 부재로 케이스 실행 불가 | backend:seed 선행 실행으로 샘플 상품 확보 |
| 동적 UI로 인한 자동화 선택자 불안정 | role/test-id 기반 선택자 우선, 상태 대기 명시 |
| 범위 확장으로 일정 지연 | 구매 플로우 1사이클 우선 완주 후 확장 |

— 이상 —